110kV墨化线线路隐患整改项目

招标

招 标 编 号：GC202410008

招 标 单 位： 新风光电子科技股份有限公司

日       期：  2024年10月

第一章  投标邀请书

招标编号： GC202410008

致：

山东省滕州市木石镇兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目即将开始施工，我公司现对该项目的土建及安装施工进行邀请招标，择优选定中标人。

一、本次招标工程项目的概况

⒈工程名称：兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目。

⒉建设地点：山东省枣庄市滕州市木石镇。

⒊质量要求：以施工图纸、设计说明和国家颁布的施工验收规范、质量评定标准为依据，质量达到_合格_标准。

⒋工期要求：计划开工日期： 2024年10月20日 计划竣工日期2024年11月20日

⒌资金来源：自筹资金

6.招标控制价：2450000（贰佰肆拾伍万元整）

二、参加本次招标项目的投标人应具有独立法人资格，具备国家建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级或输变电专业承包二级及以上资质，具有三级及以上承装（修、试）电力设施许可证资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、招标范围：本项目招标包括图纸范围内材料及施工（详见工程量清单）

四、本招标工程项目的开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

招标人：新风光电子科技股份有限公司

地  址：山东省汶上县经济开发区金成路中段，新风光电子科技股份有限公司。

联系人： 胡令芝

电  话： 15166763743

传  真：

邮  编：272500

第二章   投标须知及前附表

一.投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目 |
| 2 |  | 招标编号 | GC202410008 |
| 3 |  | 建设地点 | 山东省枣庄市滕州市木石镇 |
| 4 |  | 建设规模 | 线缆全长约750米 |
| 5 |  | 承包方式 | 分承包 |
|  |  | 招标控制价格 | 2450000（贰佰肆拾伍万元整） |
| 6 |  | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 2.1 | 招标范围 | 本项目招标包括图纸范围内材料及施工（详见工程量清单） |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 合同签订30日完成所有项目施工、试验、移交验收工作 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 10 | 4.1 | 投标人资格要求 | 参加本次招标项目的投标人应具有独立法人资格，具备国家建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级或输变电专业承包二级及以上资质，具有三级及以上承装（修、试）电力设施许可证资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 11 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标 |
| 12 | 5.1 | 工程计价方式 | 按招标文件中的工程量清单计价 |
| 13 | 5.2 | 投标有效期 | 10日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 5.3 | 投标保证金 | 人民币 0元 |
| 15 | 5.4 | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 |
| 16 | 6.1 | 投标文件份数 | 一份正本，四份副本 |
| 17 | 6.2 | 现场开标时间 | 开标时间：2024年10月15日10:00整（北京时间） 地 点：山东省汶上县经济开发区金成路中段新风光电子科技股份有限公司 |
| 18 | 7.1 | 评标方法及标准 | 综合因素百分制评标法。 |

二.投标须知

- 总则

⒈工程说明

1.1本招标工程项目说明：

1.1.1 工程名称：兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目

1.1.2 招标编号：GC202410008

1.1.3 建设地点：山东省枣庄市滕州市木石镇

1.1.4 建设规模：线缆全长约750米

1.1.5 承包方式：分承包

1.1.6 质量标准：合格

⒉招标范围及工期

2.1 本工程招标范围：本项目招标包括图纸范围内材料及施工（详见工程量清单）

2.2 工期要求：合同签订30日完成所有项目施工、试验、移交验收、竣工资料工作。

⒊资金来源

3.1本招标工程项目资金来源：自筹资金

⒋合格的投标人

4.1投标人应具有独立法人资格，具备国家建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级或输变电专业承包二级及以上资质，具有三级及以上承装（修、试）电力设施许可证资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2.2 拟派本工程项目经理必须工作年限在3年以上；

4.2.3 拟派项目经理至少应承担过两项同类型工程施工的项目经理；（同类项目是指电压等级110kV及以上电力项目）

4.2.4 项目经理资格：具有注册建造师资格（注册专业：机电工程，级别：二级及以上，具有安全生产考核合格证B证），且目前无在建项目。需证明为本单位人员，提供3个月社保连续缴费证明。

4.2.5技术负责人具有机电或电气工程相关专业中级及以上工程师职称或二级及以上建造师证书，需证明为本单位人员。

⒌踏勘现场

5.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

⒍投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）投标文件的编制（格式）

110kV墨化线线路隐患整改项目

施工招标

投 标 文 件

投标人：_______（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________（签字）

年  月  日

## 目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

新风光电子科技股份有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（¥                  ）的投标总报价，工期30日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷 ，工程质量达到合格。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

3. 我方承诺本投标文件从投标截止之日起10日历天内有效。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）X万元（¥XXX）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内不更换项目经理、技术负责人，因特殊情况确需更换的，应征得你方同意，且更换后的人员不低于原投标承诺人员所具有的资格和条件，否则愿意承担相应违约责任；

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在弄虚作假或隐瞒。

7．              （其他补充说明）。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签   字）

地    址：

网    址：

联系电话：

传    真：

邮政编码：

_______年_______月_______日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 总工期： 日历天。 具体开工日期以监理人发出的开工令上载明的时间为准。 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 。 |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

投标人：                   （盖单位章）

年      月     日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

## 三、授权委托书

本人        （姓名）系               （投标人全称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证正反面复印件

(2)委托代理人身份证正反面复印件、投标人为其缴纳的养老保险 (提供最近6个月连续缴费证明)复印件

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人：             （签    字）

身份证号码：

委托代理人：             （签    字）

身份证号码：

年    月    日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

（3）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同）连续缴费的社保证明是指从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月。

（4）委托代理人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证原件、委托代理人连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门出具的委托代理人在该投标人单位连续6个月参保的证明原件备查。

## 四、投标保证金（银行转账）

新风光电子科技股份有限公司  (招标人名称)：

本投标人自愿参加 兖矿鲁南化工有限公司墨化线线路隐患整改项目施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币(大写) X万 元(¥XXX )。

本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式缴纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附:（1）银行给投标人的转账回单复印件

投标人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

年    月    日

## 五、已标价工程量清单

投标人的已标价工程量清单，应按招标人提供的工程量清单要求填报。

| 安装工程分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：110kV墨化线线路隐患整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 其中 |  |  |  |  | 合计 | 其中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 安全文明施工费、临时设施费 |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 安全文明施工费、临时设施费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 |  | 其中：暂估价 |  |
| 1 | 100001CA0201 | 电缆支架 |  | t | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100001CB0301 | 埋管内敷设电缆 |  | m | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100001CB0302 | 埋管内敷设光缆 |  | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100001CB0303 | 光缆接续 |  | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 100001CB0304 | 光缆测试 |  | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 100001CC0101 | 电缆终端 |  | 套/三相 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100001CC0201 | 中间接头电缆头 |  | 套/三相 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100001CC0301 | 接地装置-直接接地箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 100001CC0302 | 接地装置-保护接地箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100001CC0401 | 接地体极安装 |  | 根 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 100001CC0402 | 接地带铁敷设 |  | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 100001CC0403 | 回流线敷设 |  | m | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 100001CC0501 | 避雷器 |  | 组/三相 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 100001CC0502 | 引下线、跳线及设备连引线安装 |  | 组/三相 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 100001SD0201 | 电缆保护管 |  | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 100001CD0101 | 电缆堵料 |  | t | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 100001CD0102 | 电缆涂料 |  | t | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 100001CD0103 | 电缆防火毯 |  | m2 | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 100001CD0104 | 电缆防火防水模块 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 100001CE0101 | 电缆护层试验 |  | 互联段/三相 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 100001CE0201 | 电缆耐压试验 |  | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 100001CE0301 | 电缆参数试验 |  | 回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 100001CE0501 | 电缆局部放电试验 |  | 只 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 100001CE0601 | 输电线路试运 |  | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：110kV墨化线线路隐患整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 其中 |  |  |  |  | 合计 | 其中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 安全文明施工费、临时设施费 |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 安全文明施工费、临时设施费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 |  | 其中：暂估价 |  |
| 1 | 100001CA0101 | 土石方开挖及回填 |  | m3 | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100001CC0201 | 直线混凝土工作井 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100001CC0202 | 转角混凝土工作井 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100001CC0203 | 北面余缆坑混凝土余缆井 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 100001CC0204 | 变电站混凝土余缆井 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 100001CD0101 | 排管浇筑 |  | m | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100001CD0301 | 电缆拉管 |  | m | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 专业技术职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技术职称 |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  |

## 八、资格审查资料

注：附营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件、业绩合同等扫描件。

## 九、其他材料

（三）评标

1、评标委员会与评标

1.1 评标委员会由招标人确定。

1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

2、评标过程的保密

2.1 开标后。直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

2.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员组会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、评标和比较，评标委员会可以书面要求投标人对投标文件含义不明确的内容做必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明。但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

4、投标文件的初步评审

4.1 开标后，经招标人审查符合本招标公告规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

4.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5、投标文件计算错误的修正

5.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有技术或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

5.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价。

5.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也被没收，不影响评标工作。

6、投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将按照本须知第4条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

6.3 评标方法和标准

6.3.1评标采用综合因素评标法：由评标委员会对投标单位的投标报价、设备性能、

工程质量、施工工期、施工组织设计或施工方案、投标人及项目经理业绩、标书质量进行综合评价。

6.3.2 综合因素评标中的各类因素分值按下列比例确定：

(1)投标报价占                                       50％

(2)施工组织方案占                                   20％

(3)投标单位资信及业绩占                             15％

(4)标书质量及答辩占                                 15％